| Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. N дубл. |  |
| Взам. инв. N |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. N подл. |  |

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

| СОГЛАСОВАНО Директор ООО «Рога и Копыта» __________ И. И. Иванов «___» __________ 2025 г. | УТВЕРЖДАЮ Председатель цикловой комиссии ИТ и МД __________ М. Н. Нехлебаева «___» __________ 2025 г. |
| --- | --- |

ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«ПОДДЕРЖКА И ТЕСТИРОВАНИЕ
ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ»

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.01179886.58.29.21-01 ТЗ 01-ЛУ

|  | Директор АКТ (ф) СПбГУТ __________ А. В. Боярко «___» __________ 2025 г. Председатель цикловой комиссии ИТ и МД __________ М. Н. Нехлебаева «___» __________ 2025 г. Преподаватель __________ Р. В. Садовский «___» __________ 2025 г. Студент __________ П. П. Петров «___» __________ 2025 г. Нормконтролер __________ Е. В. Морякова «___» __________ 2025 г. |
| --- | --- |

2025

Литера

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

| УТВЕРЖДЕН RU.01179886.58.29.21-01 ТЗ 01-ЛУ |  |
| --- | --- |

ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«ПОДДЕРЖКА И ТЕСТИРОВАНИЕ
ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ»

Техническое задание

RU.01179886.58.29.21-01 ТЗ 01

| Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. N дубл. |  |
| Взам. инв. N |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. N подл. |  |

Листов 16

2025

Литера

Аннотация

В данном программном документе приведено техническое задание на разработку программного обеспечения «Базовый видеоредактор».

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указаны документы, на основании которых ведется разработка.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение программы.

Раздел «Требования к программе» содержит детальные требования к функциональным характеристикам, надежности, условиям эксплуатации, техническим средствам, совместимости и специальные требования.

В разделе «Требования к программной документации» указан предварительный состав программной документации.

В разделах «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки» и «Порядок контроля и приемки» приведены соответствующие планы и нормативы.

Оформление программного документа «Техническое задание» произведено по требованиям ЕСПД.

Содержание

1. Введение	4

2. Основания для разработки	5

3.Назначения разработки	4

4. Требования к программе	4

4.1 Требования к функциональным характеристикам	5

4.2 Требования к надежности	5

4.3 Условия эксплуатации	5

4.4 Требования к техническим средствам	5

4.5 Требования к информационной и программной совместимости	5

4.6 Специальные требования	5

5. Требоания к программной документации	4

6. Технико-экономические показатели	4

7. Стадии и этапы работ	4

8. Порядок контроля и приемки	4

ВВЕДЕНИЕ

Наименование – “MediaEdit Studio”.

Программа предназначена для выполнения основных операций по нелинейному видеомонтажу, включая обрезку и склейку видео, наложение и редактирование аудиодорожек, применение визуальных фильтров и эффектов, а также экспорт готового проекта в распространенные видеоформаты. Может использоваться для создания любительских видеороликов, учебных материалов, презентаций и контента для социальных сетей.

основание для разработки

Основанием для проведения разработки является служебная записка от руководителя медиа-центра ООО «Видение» от 15 мая 2026 года.

Наименование темы разработки – «MediaEdit Studio».

Условное обозначение темы разработки (шифр темы) – «RU.01179886.58.29.21-01».

Назначение разработки

Функциональным назначением программы является предоставление пользователю инструментов для базового монтажа видео и аудио.

Программа должна эксплуатироваться на рабочих станциях редакторов в ООО «Видение», а также может распространяться среди частных пользователей.

Конечными пользователями программы должны являться видеооператоры, монтажеры, сотрудники отделов маркетинга и частные лица, обладающие базовыми навыками работы с видео.

Требования к программе

Требования к функциональным характеристикам

Программа должна обеспечивать возможность выполнения перечисленных ниже функций:

- Импорт медиафайлов (видео, аудио, изображения) в проект;

- Монтаж видеоряда на временной шкале (обрезка, разрезание, удаление, перемещение фрагментов);

- Наложение и редактирование нескольких аудиодорожек (регулировка громкости, обрезка, fade-in/fade-out);

- Добавление титров и текстовых наложений;

- Применение визуальных фильтров и эффектов (цветокоррекция, стабилизация, изменение скорости);

- Просмотр превью проекта в реальном времени;

- Экспорт готового проекта в форматы MP4 (H.264, H.265) и AVI с настройками качества (от низкого до высокого).

Требования к надежности

Надежное функционирование должно быть обеспечено:

- Автоматическим сохранением текущего состояния проекта каждые 10 минут;

- Стабильной работой с использованием не более 80% оперативной памяти, доступной в системе;

- Корректной обработкой ситуаций с нехваткой disk space при экспорте.

Условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к стандартным персональным компьютерам.

Требования к техническим средствам

В состав технических средств должен входить персональный компьютер, включающий в себя:

- Процессор: Intel Core i5 8-го поколения или аналогичный AMD, не менее.

- Оперативная память: 8 ГБ, не менее;

- Видеокарта: с поддержкой DirectX 11 и 2 ГБ видеопамяти, не менее;

- Жесткий диск: SSD объемом 256 ГБ для системы и программ, HDD объемом 1 ТБ для хранения медиаматериалов;

- Дисплей: с разрешением 1920x1080 (Full HD) и выше;

- Звуковая карта: стандартная, с поддержкой стереозвука;

- Манипулятор типа «мышь» и клавиатура.

Требования к информационной и программной совместимости

Исходные коды программы должны быть реализованы на языке C#. В качестве интегрированной среды разработки должна быть использована среда Microsoft Visual Studio 2022.

Специальные требования

Программа должна обеспечивать взаимодействие с пользователем посредством графического пользовательского интерфейса, включающего временную шкалу, область превью, библиотеку медиафайлов и панель инструментов. Интерфейс должен быть интуитивно понятен для пользователя с базовым уровнем подготовки.

Требования к программной документации

Состав программной документации должен включать в себя:

- Техническое задание;

- Спецификация;

- Текст программы;

- Описание программы;

- Программа и методики испытаний;

- Пояснительная записка;

- Ведомость эксплуатационных документов;

- Формуляр;

- Описание применения;

- Руководство системного программиста;

- Руководство программиста;

- Руководство оператора;

- Специальные требования к программной документации не предъявляются;

Технико-экономические показатели

Ориентировочная экономическая эффективность не рассчитывается.

Предполагаемая частота использования программы – ежедневное использование на одном рабочем месте.

стадии и этапы работ

Разработка программы должна выполняться по следующим четырем стадиям и этапам работ:

- техническое задание;

- технический проект;

- рабочий проект;

- внедрение.

Техническое задание

Исполнитель – Шубина А.Т. Срок выполнения работ – с 20.05.2026 по 27.05.2026.

Этапы:

- Обоснование необходимости разработки;

- Сбор исходных материалов и постановка задачи;

- Определение требований к программе и техническим средствам;

- Разработка и утверждение ТЗ.

Технический проект

Исполнитель – Шубина А.Т. Срок выполнения работ – с 28.05.2026 по 17.06.2026.

Этапы:

- Разработка технического проекта: архитектура, алгоритмы, структуры данных;

- Утверждение технического проекта.

Рабочий проект

Исполнитель – Шубина А.Т. Срок выполнения работ – с 18.06.2026 по 15.07.2026.

Этапы:

- Программирование и отладка.

- Разработка программной документации.

- Проведение предварительных испытаний.

Внедрение

Исполнитель – Шубина А.Т. Срок выполнения работ – с 16.07.2026 по 30.07.2026.

Этапы:

- Подготовка и передача программы и документации.

- Оформление акта о передаче.

порядок контроля и приемки

Приемо-сдаточные испытания программы должны проводиться согласно разработанной и согласованной «Программы и методики испытаний».

Ход проведения приемо-сдаточных испытаний документируется в Протоколе проведения испытаний.

Контроль и приёмку производить в соответствии со стандартом «Оценка качества программных средств» – ГОСТ 28195-89. Должна быть проведена оценка по показателям качества для фазы сопровождения, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели качества

| Фактор | Критерии |
| --- | --- |
| Надежность ПС | Устойчивость функционирования |
|  | Работоспособность |
| Показатели удобства применения | Легкость освоения |
|  | Доступность эксплуатационных программных документов |
|  | Удобство эксплуатации и обслуживания |
| Показатели корректности | Полнота реализации |
|  | Согласованность |
|  | Логическая корректность |
|  | Проверенность |

После проведения испытаний в полном объеме, на основании «Протокола испытаний» утверждают «Свидетельство о приемке» и производят запись в программном документе «Формуляр».

Этапы и содержане работ на стадии разработки “Техническое задание”

Обоснование необходимости разработки программы

Содержание работ

- Постановка задачи;

- Сбор исходных материалов;

- Выбор и обоснование критериев эффективности и качества разрабатываемой программы;

- Обоснование необходимости проведения научно-исследовательских работ.

Научно-исследовательские работы

Содержание работ

- Определение структуры входных и выходных данных;

- Предварительный выбор методов решения задач;

- Обоснование целесообразности применения ранее разработанных программ;

- Определение требований к техническим средствам;

- Обоснование принципиальной возможности решения поставленной задачи.

Разработка и утверждение технического задания

Содержание работ

- Определение требований к программе;

- Разработка технико-экономического обоснования разработки программы;

- Определение стадий, этапов и сроков разработки программы и документации на неё;

- Выбор языков программирование;

- Определение необходимости проведения научно-исследовательских работ на последующих стадиях;

- Согласование и утверждение технического задания.